ПРАКТИЧНА РОБОТА №3. Управління ризиками 
(на прикладі мобільного додатку «Електронний розклад»)

1. Характеристика процесу створення додатку:
Створення мобільного додатку — це проект, бо він:

- має чітку мету (створити додаток «Електронний розклад»),

- обмежений у часі,

- унікальний (такого додатку ще не було),

- має обмежені ресурси (час, гроші, команда).
Процес — це повторювана діяльність, а проект — одноразова робота для отримання конкретного результату.

| ID | Опис ризику | Категорія | Ймовірність | Вплив | Рівень ризику (P×I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT1 | Помилки в коді | Tech | 0.1 | 6 | 0.6 |
| RT2 | Затримка розробки | Time | 0.3 | 7 | 2.1 |
| RT3 | Недостатнє фінансування | Cost | 0.2 | 8 | 1.6 |
| RT4 | Втрата даних користувачів | Security | 0.1 | 9 | 0.9 |
| RT5 | Низький інтерес користувачів | Market | 0.4 | 5 | 2.0 |

3. Як уникнути ризиків:

- RT1 — ретельне тестування програми.

- RT2 — планування етапів і контроль строків.

- RT5 — маркетинг і збір відгуків перед запуском.

- RT3 — резервний бюджет.

- RT4 — резервне копіювання та захист даних.

4. Тестове запитання:
Що таке ризик у проекті?
A) Завжди позитивна подія
B) Можлива подія, що може вплинути на проект 
C) Гарантований результат
D) Випадкова помилка